# Metodologia XP

Smart RDP

[11-10-2026]

1. Propósito de este documento	3

2. Por qué XP	3

3. Valores y principios	3

4. Roles	4

5. Ciclo de trabajo	4

6. Prácticas de XP y su aplicación	5

7. Adaptaciones de GRC	6

8. Glosario compartido	6

9. Artefactos de XP del proyecto	7

10. Referencias	7

# Propósito de este documento

Este documento declara y fundamenta la metodología con la que el Equipo 3 desarrolla Smart RDP: Extreme Programming (XP), adaptada con prácticas de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC). Describe los roles, el ciclo de trabajo, las prácticas aplicadas con su evidencia y los artefactos que genera el proyecto.

# Por qué XP

En la Fase 1 el equipo comparó Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020), XP (Beck, 1999), DSDM (Stapleton, 2003) y TDD (Beck, 2002) y eligió XP por tres razones:

- El proyecto necesita adaptarse al feedback de los usuarios del restaurante mediante entregas cortas y frecuentes.

- Scrum define roles, eventos y artefactos, pero su guía no prescribe ninguna práctica técnica de desarrollo; XP aporta prácticas de ingeniería concretas (pruebas, refactorización, integración frecuente, diseño simple) que sostienen la calidad del código.

- DSDM exige una disciplina de gestión y documentación formal pensada para proyectos corporativos de mayor escala, excesiva para un equipo de tres integrantes.

# Valores y principios

| Valor XP | Cómo se expresa en Smart RDP |
| --- | --- |
| Comunicación | Reunión semanal con los usuarios clave; minutas de reunión; traspaso de requerimientos a los desarrolladores (minuta del 25-09). |
| Simplicidad | Monolito modular (un paquete por entidad), API REST y Angular estándar; se parte con la «marcha blanca» solo del Bar y no de toda la bodega. |
| Retroalimentación | Entregas semanales que el cliente ve funcionando; criterios de aceptación Given-When-Then por historia. |
| Coraje | Se aceptan cambios de alcance en plena ejecución (roles, devoluciones, código por categoría) y se refactoriza el dominio cuando corresponde. |
| Respeto | La carga se ajusta a la disponibilidad real de cada integrante (acuerdo del 25-09 sobre las horas de Ezequiel). |

# Roles

| Rol XP | Persona | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Cliente (usuarios clave) | Paulina Sanhueza (administración) y Jorge Guerrero Vega (encargado de bodega) | Escriben y priorizan las historias, definen las pruebas de aceptación y aceptan o rechazan lo entregado. |
| Cliente corporativo | Restaurante Doña Paula, Viña Santa Rita | Patrocinador; contexto operativo y de negocio. |
| Programadores | Ezequiel Suárez, Lucas Villanueva | Estiman, desarrollan, prueban e integran. Ezequiel: backend y frontend. Lucas: desarrollo y pruebas. |
| Tracker (GRC y QA) | Carolina Pandorfa | Seguimiento de la velocidad, calidad y auditoría GRC; documentación y minutas. |
| Coach | Eliana Mallén González (docente) | Guía metodológica del equipo. |

# Ciclo de trabajo

El trabajo se organiza en iteraciones semanales agrupadas en releases pequeños (ver Plan de Release). Cada iteración sigue estos pasos:

- Juego de planificación. El cliente prioriza las historias de la iteración y los programadores las dividen en tareas de ingeniería de uno a dos días y las estiman en horas ideales (Plan de Iteración).

- Desarrollo. Los programadores implementan, prueban e integran en la rama develop del repositorio.

- Verificación. El Tracker revisa calidad, trazabilidad y accesos (RBAC) según la lista de auditoría GRC.

- Reunión de aceptación. Se muestra el producto funcionando al cliente; cada historia queda aceptada o rechazada y se registra.

- Cierre de iteración. Se calcula la velocidad y se hace una retrospectiva breve.

La retrospectiva no figura entre las 12 prácticas originales de XP (Beck, 1999); el equipo la incorpora desde el conjunto de prácticas ágiles generales para mejorar el proceso.

Cambios dentro de la iteración. Mientras una historia no se haya empezado, el cliente puede cambiarla por otra de tamaño equivalente (Wells, 1999). Eso es lo que ocurrió con el alcance del Bar (22-09), las historias HU-14 a HU-18 (25-09) y los cambios de roles de la iteración 3.

# Prácticas de XP y su aplicación

| Práctica | Cómo se aplica en Smart RDP | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Juego de planificación | Reunión semanal con el cliente para priorizar historias y revisar lo entregado. | Plan de Trabajo (actividades «Iterativo semanal»); minutas del 22-09 y 25-09. | Aplicada. [POR VALIDAR: agregar las minutas de las demás reuniones con el cliente, por ejemplo la demostración del 29-09 y la que definió los nuevos roles] |
| Entregas pequeñas | Cuatro releases planificados más backlog abierto; funcionalidad integrada cada día de trabajo. | Plan de Release; historial de git (134 commits desde el 17-08). | Aplicada |
| Metáfora del sistema | Vocabulario común y metáfora del «libro de bodega digital» (sección 8). | Sección 8 de este documento. | Propuesta. [POR VALIDAR: confirmar la metáfora con el equipo y el Coach] |
| Diseño simple | Monolito modular con separación en capas; Spring Boot, Angular y PostgreSQL; sin microservicios. | Documento de definición, sección Estudio técnico; estructura de carpetas backend y frontend. | Aplicada |
| Pruebas (TDD y aceptación) | TDD en ciclos cortos declarado en la Fase 1; pruebas de aceptación con criterios Given-When-Then por historia. | Criterios en HISTORIAS-DE-USUARIO.xlsx; 23 pruebas unitarias en 7 clases bajo backend/src/test. | Parcial. Las pruebas unitarias existentes hoy no compilan tras cambios posteriores del dominio y el historial de git no permite verificar que se escribieran antes que el código. [POR VALIDAR: decidir si se reparan o se ajusta lo declarado] |
| Refactorización | Se corrige y simplifica el código tras cada revisión. | Commits «Fix EqualsAndHashCode en entidades JPA», «Final review fixes - Envers, security, CORS, transacciones», «Fix: no adjuntar header Authorization en la peticion de login». | Aplicada |
| Programación en parejas | Sustituida por TDD y revisión de código cruzada antes de integrar (adaptación declarada en la Fase 1, por la disponibilidad asimétrica del equipo). | Commits «Fix … review findings» del 26-09, 27-09, 28-09 y 07-10 muestran una revisión previa a integrar. | Sustituida. [POR VALIDAR: dejar constancia de quién revisa el código de quién] |
| Propiedad colectiva del código | Un único repositorio GitHub con acceso de los tres integrantes. | Autores de commits: Ezequiel 129, Lucas 2, Carolina 1, cuenta del curso 2. | Parcial. [POR VALIDAR: el trabajo de Lucas y Carolina no queda reflejado en commits; registrarlo o explicarlo] |
| Integración continua | Integración frecuente a la rama develop; sin pipeline automatizado. | Historial de git; el repositorio no tiene flujos de CI. | Parcial |
| Ritmo sostenible | La carga se ajusta a la disponibilidad real de cada integrante. | Minuta del 25-09: Ezequiel solo fines de semana, máximo 6 horas; se actualiza la Carta Gantt. | Aplicada |
| Cliente en el sitio | Los usuarios clave están disponibles en la reunión semanal; no presentes de forma permanente. | Minuta del 22-09. | Adaptada |
| Estándares de codificación | Guías de Spring Boot en el backend; ESLint con reglas de accesibilidad en Angular; W3.CSS. | Commit 27-09 «Proyecto Angular 22 con W3.CSS 5.01, CDK y lint de accesibilidad». | Aplicada |

# Adaptaciones de GRC

Como XP minimiza la documentación tradicional, el equipo agregó controles de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (OCEG, 2004):

- Historias como contratos. Las historias de usuario fijan también los requisitos de cumplimiento (lógica FEFO/FIFO, trazabilidad) y de seguridad.

- Control de accesos. RBAC con Spring Security y JWT. Roles vigentes: Administrador, Bodeguero y Empleado (el rol «Trabajador» de la Fase 1 pasó a llamarse Empleado).

- Trazabilidad. Hibernate Envers audita las entidades; cada movimiento guarda el usuario, la fecha y el lote. Los usuarios se auditan sin guardar contraseñas.

- Borrado lógico. Los productos y usuarios se desactivan, no se eliminan, para conservar el historial.

- Rol de Tracker. Verifica calidad y seguridad, de modo que el Coach se concentre en guiar la metodología.

# Glosario compartido

| Término | Significado en el proyecto |
| --- | --- |
| Lote | Partida de un producto que ingresa junta y comparte fecha de vencimiento. |
| FEFO | Primero en vencer, primero en salir: la salida descuenta del lote con vencimiento más próximo. |
| Código PTV | Código SAP alfanumérico de vinos y licores, que el cliente usa para órdenes de compra y facturas. En minutas y planillas aparece escrito PTB por un error de transcripción. |
| Solicitud o pedido | Petición de insumos de un empleado; el bodeguero la aprueba o rechaza. |
| Solicitado vs. entregado | Cantidad pedida frente a la efectivamente entregada; solo se descuenta lo entregado. |
| Devolución | Reintegro a bodega de productos de un pedido ya entregado; vuelven a los mismos lotes. |
| Movimiento | Registro de entrada, salida, solicitado o devolución, con usuario, fecha y lote. |
| Marcha blanca | Puesta en marcha inicial acotada al Bar. |

# Artefactos de XP del proyecto

| Artefacto | Archivo | Estado |
| --- | --- | --- |
| Documento de definición (incluye la metodología) | DEFINICION-PROYECTO-APT.docx | Existe (Fase 1) |
| Historias de usuario con criterios de aceptación | HISTORIAS-DE-USUARIO.xlsx | Existe; la columna Estado sigue en «Pendiente» para todas las historias y debe actualizarse. [POR VALIDAR] |
| Plan de trabajo | PLAN-DE-TRABAJO.xlsx | Existe (Fase 1) |
| Metodología XP, visión y metáfora | 01-Metodologia-XP.docx | Nuevo (este documento) |
| Plan de release | 02-Plan-de-Release.docx | Nuevo |
| Plan de iteración | 03-Plan-de-Iteracion.docx | Nuevo |
| Velocidad del proyecto | 04-Velocidad-del-Proyecto.xlsx | Nuevo |
| Retrospectivas | 05-Retrospectivas.docx | Nuevo (borrador a validar por el equipo) |
| Definición de hecho y pruebas de aceptación | 06-Definicion-de-Hecho-y-Pruebas-de-Aceptacion.docx | Nuevo |
| Minutas de reuniones | Minuta de reunion 22-09-2026.docx; Minuta de Reunión Interna 25-03.docx | Existen dos. El nombre del segundo dice 25-03, pero la reunión fue el 25-09-2026. [POR VALIDAR] |

# Referencias

Referencias

Beck, K. (1999). Extreme programming explained: Embrace change. Addison-Wesley.

Beck, K. (2002). Test-driven development: By example. Addison-Wesley Professional.

Beck, K., y Andres, C. (2004). Extreme programming explained: Embrace change (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Cohn, M. (s. f.). Differences between Scrum and extreme programming. Mountain Goat Software. https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/differences-between-scrum-and-extreme-programming

OCEG. (2004). GRC capability model (Red Book, versión 3.5). https://www.oceg.org/grc-capability-model-red-book/

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). The Scrum guide. Scrum.org y Scrum Inc. https://scrumguides.org

Shore, J., y Warden, S. (2021). The art of agile development (2.ª ed.). O'Reilly Media.

Stapleton, J. (2003). DSDM: Business focused development (2.ª ed.). Pearson Education.

Wells, D. (1999). Extreme programming: A gentle introduction. http://www.extremeprogramming.org