### Minuta de Reunión Interna: Coordinación Técnica, Seguridad (GRC) y Entregas Académicas

- Proyecto: Smart RDP.

- Fecha y hora: Miércoles 7 de octubre de 2026, 22:13 hrs.

- Duración: 30 minutos y 40 segundos.

- Asistentes: Carolina Pandorfa (Coach / GRC), Ezequiel Suárez (Programador), Lucas Villanueva (Programador / Tracker).

#### 1. Objetivo de la Reunión

Definir la arquitectura de autenticación para el ingreso de solicitudes en el equipo centralizado, coordinar los ajustes visuales para la próxima validación con el cliente (Jorge) y organizar las entregas académicas (repositorio y presentación) para la asignatura.

#### 2. Definiciones Técnicas y de Seguridad (GRC)

- Autenticación en Equipo Compartido (Oficina): Se debatió cómo manejar el inicio de sesión en el computador de Paulina, dado que el personal rotativo no puede estar iniciando y cerrando sesión constantemente. Se acordó implementar un mecanismo ágil: en el formulario de "Nueva Solicitud", el trabajador seleccionará su nombre de una lista desplegable y deberá ingresar su contraseña personal (o PIN alfanumérico) exclusivamente para autorizar el envío de ese pedido. Esto asegura la trazabilidad (no repudio) sin entorpecer la operación.

- Gestión de Cuentas y Roles: Se confirmó que Paulina (Administradora) será la única con permisos para crear, modificar y deshabilitar las cuentas de los usuarios tipo "Empleado" (Bar/Cocina). El rol de "Bodeguero" será único (Jorge).

- Restricción de Solicitudes: Se reafirmó la regla de negocio de que Jorge (Bodeguero) no debe tener el botón ni el permiso para crear solicitudes de insumos para sí mismo, limitando su rol a la aprobación o rechazo.

- Exclusión de Autenticación Externa (Firebase/Google): Se descartó integrar el inicio de sesión con cuentas de Google/Gmail mediante Firebase. Ezequiel advirtió que la gestión de credenciales, registro de aplicación corporativa en Google y configuración de servidores SMTP requeriría trámites burocráticos y técnicos que exceden el alcance del proyecto. La autenticación se manejará internamente en el backend.

#### 3. Preparación para la Validación con el Cliente (Reunión de Viernes)

El equipo acordó presentar a Jorge un avance limpio y enfocado en su operación, contemplando las siguientes tareas de desarrollo:

- Diseño e Identidad Visual: Se instruyó modificar la interfaz actual (que solo posee una barra blanca) para incorporar la identidad de Viña Santa Rita. Se utilizará el logo oficial, fondos de paisajes o viñedos, y el color "rojo vino" para los botones.

- Limpieza de Vistas: Se ocultarán las funciones que no corresponden al perfil de Jorge (como el botón de "Crear Solicitud").

- Definición de KPIs Analíticos: Durante la reunión con Jorge, se le consultará específicamente qué métricas y datos necesita visualizar en su Dashboard analítico.

- Revisión de Backlog Pendiente: Se repasará con Jorge la integración de la Carga Masiva de Excel, el módulo de Devoluciones y la correcta segregación del código PTB (solo para licores y aguas, mientras el resto usa códigos numéricos).

#### 4. Acuerdos Académicos (Asignatura)

- Presentación (PPT): Lucas será el encargado de diseñar la presentación para la defensa. Carolina solicitó explícitamente que el diseño sea dinámico, visual y con poco texto (utilizando herramientas como Genially o Canva). La presentación debe durar 7 minutos, seguidos de 5 minutos de demostración del software.

- Entrega de Repositorio y Plantillas: El equipo completó en vivo el archivo Excel con los datos personales (RUTs) requeridos por la profesora para la formalización del grupo. Se discutieron las discrepancias de formato (GitLab vs. GitHub y nomenclaturas de carpetas), acordando enviar el repositorio con la estructura actual (usando guiones) y consultar las dudas de formato con la profesora al día siguiente.