# Definición de proyecto APT

Smart RDP

[26-08-2026]

1. Antecedentes Personales	3

2. Descripción Proyecto APT	3

3. Fundamentación Proyecto APT	4

3.1. Relevancia del proyecto APT	4

3.2. Descripción del Proyecto APT	5

3.3. Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	6

3.4. Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	7

4. Objetivos	9

4.1. Objetivos específicos	9

5. Metodologías	10

5.1. Elección de metodología	11

5.2. Funciones y responsabilidades del equipo	12

6. Evidencias	12

7. EDT	13

8. Historias de usuario	13

9. Plan de Trabajo	13

10. Carta Gantt	13

11. Anexos	13

# Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Ezequiel Suárez, Carolina Pandorfa y Lucas Villanueva |
| --- | --- |
| Rut | 27.908.825-5, 21.272.189-1, 23.171.824-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Bernardo |

# Descripción Proyecto APT

| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de Software - Gestión y Análisis de Datos |
| --- | --- |
| Competencias | - Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para la obtención de información y conocimiento de la organización a fin de apoyar la toma de decisiones y la mejora de los procesos de negocio, de acuerdo a las necesidades de la organización. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización. |

# Fundamentación Proyecto APT

## Relevancia del proyecto APT

Se escogió este tema porque un integrante del equipo trabaja directamente en la organización, lo que permitió conocer de primera mano el problema y a sus involucrados. Es una problemática relevante para la Ingeniería en Informática, ya que refleja cómo procesos manuales y poco formalizados pueden generar pérdida de trazabilidad, descuadres de información y sobrecarga de trabajo.

La situación se presenta en Viña Santa Rita, ubicada en Alto Jahuel, Buin, específicamente en la bodega que abastece al área de restaurante y eventos. La gestión de esta bodega se realiza actualmente de manera manual y sin procesos formalmente definidos.

- El problema: Existe una pérdida constante de trazabilidad en el inventario y una deficiente gestión de las fechas de caducidad.

- Las causas: La gestión de la bodega se realiza actualmente de manera manual y sin procesos formalmente definidos. Los trabajadores de cocina y bar solicitan insumos mediante notas en papel, lo que genera registros dispersos y propensos al error humano.

- Las consecuencias: Se generan frecuentes descuadres entre los productos físicamente retirados y los registrados, lo que impide aplicar correctamente criterios de salida como el FEFO (Primero en Vencer, Primero en Salir). Además, la falta de datos fiables dificulta la planificación de futuras compras.

- El dolor: Esta situación afecta directamente al cliente, quien no tiene control en tiempo real del stock y sufre una sobrecarga laboral al tener que cuadrar datos inexactos semanalmente para reportar el consumo al sistema central SAP.

El proyecto APT busca digitalizar y estructurar este flujo. Resolver este problema permitirá generar información trazable, erradicar los descuadres, aliviar la carga administrativa y transicionar de una gestión reactiva a una basada en datos concretos.

## Descripción del Proyecto APT

Se espera que el proyecto permita a Viña Santa Rita reemplazar la gestión manual de la bodega por un sistema web centralizado que entregue control, trazabilidad y visibilidad del inventario.

El sistema contará con las siguientes inclusiones:

- Registro y control: Módulo para ingresar productos, lotes y actualizar el stock de entradas y salidas.

- Lógica FEFO: Gestión automatizada de fechas de vencimiento priorizando los insumos más próximos a caducar.

- Digitalización de solicitudes: Sistema integrado para que los trabajadores realicen sus pedidos de insumos de forma digital, reemplazando el papel.

- Sistema de alertas: Notificaciones sobre stock crítico y vencimientos próximos.

- Dashboard de reportes: Generación de información y estadísticas de consumo que sirvan de sustento confiable para el reporte manual que el cliente realiza en SAP.

Para acotar el desarrollo y asegurar la viabilidad, quedan excluidos los siguientes elementos:

- No se desarrollará una integración directa con el sistema SAP de la empresa matriz.

- El sistema no contempla módulos de Punto de Venta (POS) ni gestión de facturación a clientes finales del restaurante.

- No se incluirán modelos predictivos mediante Inteligencia Artificial para la estimación de demanda.

Restricciones:

- Operativas: El éxito del control de inventario depende estrictamente de que el personal interno adopte la herramienta y cese el uso de métodos informales de solicitud.

- Técnicas: El flujo operativo dependerá de la conectividad a la red local y de la disponibilidad de dispositivos en las zonas de bodega y cocina.

## Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso

El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que aborda un problema real mediante el desarrollo de una solución de software y aplica competencias propias de la carrera.

En primer lugar, la competencia de programar consultas y rutinas para manipular información en bases de datos es fundamental para gestionar productos, movimientos de stock, vencimientos y solicitudes, reemplazando los registros dispersos en papel y planillas.

Asimismo, la competencia de transformar datos en información y conocimiento para apoyar la toma de decisiones se aplica mediante la generación de estadísticas y tendencias de consumo, permitiendo al cliente mejorar la planificación de futuros pedidos.

La competencia de desarrollar soluciones de software mediante procesos sistemáticos de desarrollo y mantenimiento permitirá construir un sistema mantenible y adaptable a las necesidades de la organización.

Finalmente, la competencia de implementar soluciones integrales para automatizar y optimizar procesos de negocio se refleja en el objetivo principal del proyecto: digitalizar y ordenar la gestión de bodega, reduciendo los descuadres y facilitando tanto el reporte a SAP como la planificación de insumos.

## Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT

Análisis de factibilidad del macroentorno (PESTEL).

- Político: Existen normativas sanitarias estrictas respecto al almacenamiento y manipulación de alimentos. El sistema apoyará el cumplimiento de estas normas al garantizar la trazabilidad de los productos y evitar el uso de insumos caducados.

- Económico: El contexto de inflación en los precios de los alimentos obliga al área de restaurante y eventos a optimizar sus costos. La reducción de mermas y el control estricto de inventario impactan positivamente en la rentabilidad del área.

- Sociocultural: Representa un desafío la resistencia al cambio por parte de los trabajadores, quienes están habituados a solicitar insumos de manera informal o mediante papel. Se requerirá capacitación y acompañamiento para la adopción digital.

- Tecnológico: La viabilidad depende de la infraestructura base del restaurante. Se asume la disponibilidad de conexión a internet y dispositivos móviles o terminales en las zonas operativas para operar el sistema web.

- Ecológico: La digitalización del proceso de solicitudes y control de stock eliminará el uso intensivo de papel. Además, la lógica FEFO reducirá significativamente el desperdicio de insumos perecibles.

- Legal: Se debe garantizar la privacidad e integridad de los datos internos de la organización, asegurando que la información de consumo y costos esté resguardada y solo sea accesible por personal autorizado.

Análisis del microentorno porter.

- Rivalidad entre competidores (Baja): Si bien existen en el mercado sistemas ERP robustos, suelen ser costosos y genéricos .La solución es un desarrollo a la medida, enfocado exclusivamente en resolver el flujo específico del restaurante, sin la fricción de un software sobredimensionado.

- Amenaza de nuevos competidores (Nula): Al ser un proyecto interno diseñado específicamente para la operativa de Viña Santa Rita, no existe amenaza comercial de terceros intentando vender un sistema paralelo al mismo usuario final.

- Poder de negociación de los proveedores (Bajo): El desarrollo se apalanca en herramientas, librerías y lenguajes de programación de código abierto o de bajo costo, por lo que no existe dependencia crítica hacia proveedores de licencias de software privativo.

- Poder de negociación de los clientes/usuarios (Alto): Los usuarios finales tienen un alto poder. Si la interfaz no es intuitiva o el sistema falla, los usuarios rechazan la herramienta y volverán a los métodos manuales, afectando el éxito del proyecto.

- Amenaza de productos sustitutos (Alta): El principal sustituto directo son las planillas Excel, los cuadernos y las notas de papel actuales. El sistema debe superar la "rapidez" aparente de anotar en un papel ofreciendo automatización real para justificar su adopción.

Estudio técnico.

El desarrollo y despliegue del sistema es técnicamente factible utilizando tecnologías web estándar.

- Infraestructura y Arquitectura: Se identificaron distintas alternativas de solución, las cuales se definirán con mayor detalle en las próximas iteraciones del proyecto. Dado que todas las alternativas consideradas parten de una misma base tecnológica, la decisión entre una solución en la nube o on-premise no afecta el desarrollo temprano del sistema. En cuanto al frontend, este será responsive, de modo que se adapte tanto a pantallas de computador como a dispositivos móviles.

- Gestión de Datos: Se implementará una base de datos relacional para asegurar la integridad transaccional del inventario, permitiendo manejar las relaciones lógicas entre lotes, productos, categorías y usuarios, dando soporte sólido al cálculo de salidas bajo el algoritmo FEFO.

- Seguridad y Operaciones: Desde la arquitectura base se implementará un control de acceso basado en roles restrictivos. Esto garantizará que el personal operativo solo pueda realizar solicitudes, mientras que los permisos de escritura de stock y visualización de reportes quedarán aislados y limitados a la administración. Se incluirán registros de auditoría en cada transacción para asegurar que la trazabilidad de los datos mantenga la fiabilidad exigida para su posterior reporte al sistema SAP.

# Objetivos

Desarrollar un sistema de gestión de bodega e inventario para el área de restaurante y eventos de Viña Santa Rita, con el fin de digitalizar el control de stock y apoyar la toma de decisiones de la organización.

## Objetivos específicos

- Levantar y priorizar, junto al cliente, las historias de usuario del sistema durante la fase de Exploración de XP.

- Planificar las entregas e iteraciones del proyecto en función de la estimación de esfuerzo de cada historia de usuario.

- Desarrollar, mediante iteraciones cortas, el módulo de Gestión de Inventario aplicando TDD.

- Validar, junto al cliente, las historias de usuario del módulo de Gestión de Inventario mediante pruebas de aceptación.

- Desarrollar, mediante iteraciones cortas, el módulo de Analítica.

- Validar, junto al cliente, las historias de usuario del módulo de Analítica mediante pruebas de aceptación.

# Metodologías

| Característica | SCRUM | XP | DSDM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Enfoque general | Framework de gestión ágil (roles, eventos, artefactos) | Colección de prácticas de ingeniería interdependientes para producir software de calidad | Framework ágil corporativo, con más disciplina y estructura que otros métodos ágiles |
| 2. Flexibilidad ante cambios de requerimientos | Alta, el backlog se prioriza y refina continuamente | Alta, el diseño simple va emergiendo a medida que se construye la solución | Media, los cambios se gestionan mediante priorización MoSCoW dentro de tiempo/costo/calidad fijos |
| 3. Documentación requerida | Mínima (backlog, historias de usuario) | Mínima; las pruebas automatizadas funcionan como forma de documentación viva | Documentación "lean y oportuna", exige un caso de negocio formal como base del proyecto |
| 4. Roles definidos | Product Owner, Scrum Master, equipo de desarrollo | Simples: cliente, programador, tracker, coach | Roles más formales, con foco en stakeholders empoderados para decidir |
| 5. Duración de ciclos/iteraciones | Sprints de 2 a 4 semanas | Iteraciones cortas, 1 a 3 semanas | Iterativo e incremental, con timeboxing y fase de Foundations inicial |
| 6. Entrega de valor | Incremento funcional al final de cada sprint | Entrega continua de código funcionando, refactorizado sin parar | Entrega frecuente alineada a objetivos de negocio |
| 7. Adaptabilidad a equipos pequeños | Alta | Alta, originalmente pensado para equipos pequeños | Baja/media, nació para proyectos corporativos más grandes |
| 8. Nivel de planificación inicial | Baja/media, sprint a sprint | Baja, el diseño se decide en el "último momento responsable" | Alta, tiempo/costo/calidad fijos desde el cierre de Foundations |
| 9. Prácticas de ingeniería prescritas | No prescribe prácticas técnicas | Prescribe fuertemente: TDD, refactoring, pair programming, diseño simple | No prescribe prácticas técnicas de código |
| 10. Curva de aprendizaje | Baja/media | Media/alta, requiere disciplina técnica constante | Alta, 8-9 principios formales a internalizar |

## Elección de metodología

Se eligió XP por sobre Scrum y DSDM. Aunque Scrum ofrece entregas clara, no prescribe ninguna práctica de calidad técnica, dejando ese aspecto completamente a criterio del equipo. DSDM, por su parte, exige una disciplina de gestión y documentación (caso de negocio, fases formales) que excede lo razonable para un equipo de 3 personas en un contexto académico. XP, en cambio, además de encajar en el mismo perfil ágil aporta un conjunto concreto de prácticas de ingeniería TDD, refactorización, diseño simple, integración continua que refuerzan la calidad del código en un proyecto donde la trazabilidad de datos es importante.

Dada la disponibilidad asimétrica del equipo de desarrollo (Ezequiel disponible los 7 días de la semana, Lucas solo 4 días), no es posible garantizar sesiones de pair programming estrictas durante todo el proyecto. Por esta razón, se adapta la práctica: se prioriza Test-Driven Development y refactorización continua como prácticas individuales obligatorias, complementadas con revisión de código cruzada entre ambos programadores antes de integrar cualquier cambio al repositorio principal, sustituyendo el pareo simultáneo estricto que propone XP en su forma original.

## Funciones y responsabilidades del equipo

| Rol | Integrante | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Pauli y Jorge (stakeholders de Viña Santa Rita) | Escriben y priorizan historias de usuario, validan pruebas de aceptación, deciden qué se incluye en cada entrega |
| Programador | Ezequiel Suárez Quevedo, Lucas Villanueva | Estima historias, diseña y desarrolla el sistema, aplica TDD/refactoring |
| Tracker | Lucas Villanueva | Da seguimiento a la velocidad del proyecto, compara estimado vs. real, alimenta la Carta Gantt |
| Coach | Carolina Pandorfa | Agenda y facilita las reuniones de planificación e iteración, registra resultados |

# Evidencias

N/A

# EDT

Para una revisión detallada del EDT consultar el documento adjunto EDT.png

# Historias de usuario

Para una revisión detallada de las historias de usuario consultar el documento adjunto Historias de usuario

# Plan de Trabajo

Para una revisión detallada del plan de trabajo consultar el documento adjuntoPlan de Trabajo

# Carta Gantt

Para una revisión detallada de la calendarización consultar el documento adjunto Carta Gantt

# Anexos

Como evidencia del trabajo realizado en esta Fase 1, se generaron los siguientes artefactos, disponibles como archivos adjuntos:

- Historias de usuario: 14 historias de usuario de ambos módulos (Gestión de Inventario y Analítica), con sus criterios de aceptación en formato Given-When-Then, estimación en horas de ingeniería ideal, responsable asignado e iteración correspondiente.

- Plan de Trabajo: detalle de actividades, competencias asociadas, recursos, duración y responsables, alineado a las historias de usuario y a los releases del proyecto.

- Carta Gantt: calendarización semanal del semestre (agosto-diciembre 2026), con los hitos de cada módulo y las actividades iterativas transversales.

- EDT.png: descripción detallada del trabajo por hito.